**Site Web de Présentation**

**1. Objectif du projet**

Créer un site web moderne et responsive pour présenter une entreprise fictive, mettant en avant ses services, son équipe, et ses réalisations.

**2. Étapes du projet**

1. **Analyse des besoins**
   * Identifier les sections principales : accueil, services, équipe, portfolio, contact.
   * Recueillir les éléments graphiques (logos, images, etc.).
2. **Conception**
   * Réaliser une maquette avec Figma ou Adobe XD.
   * Planifier une arborescence claire et intuitive pour la navigation.
3. **Développement**
   * **Front-end** :
     + Construire les pages en HTML et CSS.
     + Ajouter de l’interactivité avec JavaScript.
   * **Back-end** (optionnel) :
     + Utiliser PHP ou Node.js pour traiter les formulaires de contact.
4. **Tests et débogage**
   * Vérifier l'affichage sur différents navigateurs et appareils.
   * Corriger les bugs ou incohérences identifiées.
5. **Mise en ligne**
   * Choisir un service d’hébergement web (ex. : Netlify, GitHub Pages, ou OVH).
   * Configurer le domaine pour un accès public.

**3. Organisation de l'équipe**

* **Chef de projet** : Coordonne les tâches et s’assure du respect des délais.
* **Développeur Front-End** : Responsable du design et de l’expérience utilisateur.
* **Développeur Back-End** : Gère les fonctionnalités côté serveur.
* **Testeur** : Identifie les erreurs et propose des améliorations.

**4. Ressources nécessaires**

* Outils : Visual Studio Code, Git, GitHub.
* Technologies : HTML5, CSS3, JavaScript (et éventuellement un framework comme React).
* Plateformes pour collaboration : Trello, Slack, Google Drive.

**5. Échéancier**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Étape** | **Durée estimée** | **Délai** |
| Analyse des besoins | 3 jours | J+3 |
| Conception | 5 jours | J+8 |
| Développement | 10 jours | J+18 |
| Tests et débogage | 4 jours | J+22 |
| Mise en ligne | 2 jours | J+24 |